# Lessons Learned

Protokoll des Lessons-Learned-Workshops (Erfahrungssicherung am Projektende oder nach einer Phase)

| PROJEKT {{projekt.name}} ({{projekt.nummer}}) | PROJEKTLEITUNG {{projektleiter.name}} | LAUFZEIT UND BUDGET {{projekt.start_geplant}} - {{projekt.ende_geplant}}, {{projekt.budget}} € |
| --- | --- | --- |
| WORKSHOP AM {{manuell.workshop_datum}} | MODERATION {{manuell.moderation}} | PROTOKOLL Name |

| Teilnehmende | {{#teammitgliederListe}} {{name}} {{/teammitgliederListe}} {{manuell.weitere_teilnehmende}} |
| --- | --- |

Platzhalter in doppelten geschweiften Klammern füllt WORKSPACE.PM beim Erzeugen aus der Projektakte. Platzhalter „manuell.…“ haben keine Datenquelle und werden im Assistenten abgefragt. Die Erkenntnisse (Abschnitt 4) tragen Sie im Workshop ein.

# 1  Ablauf des Workshops

Ein bis zwei Stunden für ein Projekt mit sechs bis zehn Beteiligten. Die Tabelle ist die Tagesordnung; die Zeiten sind Richtwerte.

| Schritt | Zeit | Was passiert |
| --- | --- | --- |
| Vorbereitung | vorab | Meilensteine und Phasen aus dem Projektplan in Abschnitt 3 eintragen. Einladen: Projektteam, Projektleitung, wenn möglich Dienstleister und eine Vertretung des Fachbereichs. Den Auftraggeber eher nicht, in seiner Gegenwart werden Situationen zu Rechtfertigungen. |
| Zeitstrahl | 20 Min. | Meilensteine an die Wand, alle ergänzen, was ihnen in Erinnerung geblieben ist, gute wie schlechte Momente. So kommt auch das erste Halbjahr auf den Tisch und nicht nur der Stress der letzten Wochen. |
| Sammeln | 30 Min. | Aus dem Zeitstrahl Erkenntnisse ableiten. Je Erkenntnis zuerst die Situation: was passiert ist, wann, mit wem, ohne Schuldzuweisung. Dann die Auswirkung mit einer Zahl: Wochen, Euro, Sitzungen. |
| Bewerten und Empfehlungen | 30 Min. | Typ festlegen: Positiv oder Verbesserungswürdig, beides soll vorkommen. Dann die Empfehlung als Handlung, die jemand ausführen kann. „Besser kommunizieren“ ist keine Empfehlung. |
| Verantwortliche und Termine | Rest | Reichweite klären. Je Erkenntnis festlegen, wer die Empfehlung wohin einträgt (Vorlage, Checkliste, Projekthandbuch) und bis wann. Zum Schluss der Titel: ein Satz, der die Lehre enthält. |

Spielregel: Es geht um Situationen, nicht um Schuldige. Alle haben nach dem damaligen Wissensstand und mit den Mitteln gehandelt, die sie hatten. Wer eine Person statt einer Situation beschreibt, wird von der Moderation unterbrochen.

# 2  Stand zum Projektende

| Gesamtstatus (letzter Statusbericht) | {{gesamtbewertung}} · Statusbericht vom {{letzter_bericht.datum}} · Fertigstellungsgrad {{letzter_bericht.fgr}} % |
| --- | --- |
| Projektziel und Zielerreichung | {{@projekt.ziele_rte}} {{manuell.zielerreichung}} |
| Termin | {{@letzter_bericht.hinweis_termin_rte}} |
| Kosten | {{@letzter_bericht.hinweis_kosten_rte}} |
| Leistung | {{@letzter_bericht.hinweis_leistung_rte}} |

# 3  Zeitstrahl

WORKSPACE.PM trägt die Meilensteine des Projekts ein. Stichworte genügen; ausformuliert wird in Abschnitt 4.

| Meilenstein / Phase | Termin | Was gut lief | Was schwierig war |
| --- | --- | --- | --- |
| {{#meilensteineListe}}{{name}} | {{datum}} |  | {{/meilensteineListe}} |

# 4  Erkenntnisse (Lessons Learned)

Je Erkenntnis ein Block, in der Reihenfolge Situation, Auswirkung, Empfehlung; der Titel zum Schluss. Weitere Blöcke durch Kopieren anlegen oder direkt in die Excel-Liste schreiben, sie hat dieselben Felder.

## Erkenntnis 1

| Nr. | LL-01, LL-02 … |
| --- | --- |
| Titel | Ein Satz, der die Lehre enthält - nicht das Thema. „Schnittstellen vor Vertragsabschluss testen“ statt „Schnittstelle“. |
| Typ | ☐ Positiv ☐ Verbesserungswürdig |
| Kategorie | z. B. Vergabe und Verträge, Technik und Schnittstellen, Beteiligung und Kommunikation (Liste im Blatt „Hinweise“ der Excel-Vorlage) |
| Situation | Was ist passiert - konkret, mit Zeitpunkt und Beteiligten, ohne Schuldzuweisung. Das ist die Spalte, die man in zwei Jahren noch verstehen muss. |
| Auswirkung | Was hat es gekostet oder gebracht: Wochen, Euro, Sitzungen. Ohne Zahl nimmt die Lehre niemand ernst. |
| Empfehlung | Was beim nächsten Mal anders laufen soll - als Handlung, die jemand ausführen kann, nicht als Wunsch („besser kommunizieren“). |
| Verantwortlich / Termin | Wer sorgt dafür, dass die Empfehlung irgendwo ankommt - Vergabe-Checkliste, Projekthandbuch, Vorlage - und bis wann. |
| Status der Maßnahme | ☐ Offen ☐ In Umsetzung ☐ Umgesetzt ☐ Verworfen |
| Reichweite | ☐ Projekt ☐ Bereich ☐ Organisation |

## Erkenntnis 2

| Nr. |  |
| --- | --- |
| Titel |  |
| Typ | ☐ Positiv ☐ Verbesserungswürdig |
| Kategorie |  |
| Situation |  |
| Auswirkung |  |
| Empfehlung |  |
| Verantwortlich / Termin |  |
| Status der Maßnahme | ☐ Offen ☐ In Umsetzung ☐ Umgesetzt ☐ Verworfen |
| Reichweite | ☐ Projekt ☐ Bereich ☐ Organisation |

# 5  Abschluss und Nachverfolgung

| Übertrag in die Lessons-Learned-Liste | Wer überträgt die Erkenntnisse in die Excel-Liste, bis wann? |
| --- | --- |
| Überprüfung der Maßnahmen am | Termin, an dem der Status der Maßnahmen geprüft wird, z. B. drei Monate nach dem Workshop |
| Protokoll verteilt an | Teilnehmende, Auftraggeber, zentrale Stelle für Projektwissen (PMO) |