# Projektauftrag

Projektauftrag bzw. Projektantrag (Project Charter): Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Projektleitung

| PROJEKT Projektname und Projektnummer | AUFTRAGGEBER Name, Funktion, Organisation | PROJEKTLEITUNG Name, Funktion |
| --- | --- | --- |
| LAUFZEIT TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ (Monate) | BUDGET Betrag in € | VERSION z. B. 1.0, freigegeben am TT.MM.JJJJ |

FASSUNG     ☐ Projektantrag (zur Entscheidung vorgelegt)        ☐ Projektauftrag (freigegeben, Abschnitt 8)

Grau-kursive Hinweise beim Ausfüllen überschreiben. Für einen Projektantrag bleibt Abschnitt 8 (Freigabe) leer; nach der Entscheidung wird daraus der Projektauftrag.

# 1  Ausgangslage

| Ausgangslage | Warum jetzt, und wer hat es beschlossen. Drei bis fünf Sätze mit Zahlen; kein Absatz darüber, wie wichtig Digitalisierung ist. |
| --- | --- |

# 2  Projektziel und Abgrenzung

| Projektziel | Messbar und mit Datum. „Bürgerservice verbessern“ ist kein Ziel, „zwölf Leistungen online bis 30.06.2027“ ist eines. |
| --- | --- |

## Woran die Zielerreichung gemessen wird

Je Ziel eine Zeile. Lässt sich keine Messgröße oder kein Termin angeben, ist das Ziel noch nicht reif für den Auftrag.

| Nr. | Messgröße | Zielwert | bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Was wird gemessen? | Welcher Wert gilt als erreicht? | TT.MM.JJJJ |

| Nicht-Ziele (Abgrenzung) | Das Feld, das später den meisten Ärger erspart. Alles, was jemand erwarten könnte und was nicht kommt. |
| --- | --- |
| Lieferergebnisse (Deliverables) | Was am Ende physisch da ist und abgenommen werden kann. Keine Tätigkeiten („Workshops durchführen“), sondern Ergebnisse. |

# 3  Meilensteine

Vier bis acht Meilensteine mit Datum. Jeder ist ein abgenommenes Ergebnis, keine Phase.

| Nr. | Meilenstein (abgenommenes Ergebnis) | Termin |
| --- | --- | --- |
|  | z. B. Fachkonzept freigegeben | TT.MM.JJJJ |

# 4  Budget und Ressourcen

| Budget (Sachmittel, extern) | Gesamtbetrag und Aufteilung nach Posten, z. B. Software, Schnittstellen, Schulung, Reserve. |
| --- | --- |
| Interner Aufwand | Externes Geld und interne Personentage getrennt. Die Personentage sind der Teil, über den später gestritten wird. |

# 5  Risiken und Annahmen

Die drei größten Risiken mit Gegenmaßnahme und die Annahmen, auf denen Termin und Budget beruhen. Fällt eine Annahme, gilt der Auftrag nicht mehr so.

| Nr. | Risiko | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
|  | Was kann eintreten? | Was wird vorbeugend getan? |

| Annahmen | Worauf Termin und Budget beruhen, z. B. Zusagen von Lieferanten oder Fachbereichen. |
| --- | --- |

# 6  Projektorganisation

| Lenkungsausschuss | Mitglieder mit Funktion, Vorsitz, Sitzungsrhythmus. Wer entscheidet, wenn Ziel, Budget oder Termin nicht mehr halten? |
| --- | --- |
| Projektteam | Beteiligte Bereiche und Personen, bei Dienstleistern die Rolle. |

# 7  Änderungen am Auftrag

Ändern sich Ziel, Budget oder Termin, entsteht eine neue Version mit neuer Unterschrift. Die alte Fassung bleibt gültig, bis die neue unterschrieben ist.

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| z. B. 1.1 | TT.MM.JJJJ | Was hat sich geändert, warum? Wer hat zugestimmt? |

# 8  Freigabe

Freigegeben wird dieser Projektauftrag in der Version aus dem Kopfblock mit den Abschnitten 1 bis 7. Mit der Unterschrift sagt der Auftraggeber Budget, Ressourcen und rechtzeitige Entscheidungen zu, die Projektleitung Ziel und Termin im beschriebenen Rahmen.

Zwei Unterschriften: Auftraggeber und Projektleitung. Ohne die zweite ist es ein Wunsch, kein Auftrag.

| Ort, Datum |  | Ort, Datum |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift Auftraggeber Name, Funktion |  | Unterschrift Projektleitung Name, Funktion |

In Verwaltungen unterschreibt häufig zusätzlich die Fachbereichsleitung, die die internen Personentage zusagt.