## Slide 1: Projektsteckbrief - Projektname (Projektnummer)
PROJEKTSTECKBRIEF · Stand: 17.09.2026
Wenn aus einem Projekt zehn werden: Statusberichte, Risiken und Ressourcen in WORKSPACE.PM · workspace.pm
AUFTRAGGEBER
Person oder Gremium, ggf. mit Beschluss und Datum
PROJEKTLEITUNG
Name, Funktion
LAUFZEIT
TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ (Monate)
BUDGET
Betrag in €, Haushaltsstelle bzw. Kostenstelle
STATUS (STAND)
Nur Phase und Ampel zum Stichtag, Details im Statusbericht
AUSGANGSSITUATION
Zwei Sätze, die jemand ohne Vorwissen versteht. Eine Zahl, die das Problem greifbar macht.
PROJEKTZIEL
Dasselbe Ziel wie im Projektauftrag, wörtlich. Wenn der Steckbrief ein anderes Ziel nennt als der Auftrag, glaubt man keinem.
NUTZEN
Nutzen ist nicht Ziel. Das Ziel ist, was das Projekt liefert; der Nutzen ist, was die Organisation davon hat - für Bürger, für die Verwaltung, rechtlich.
ABGRENZUNG
Kurzfassung der Nicht-Ziele aus dem Projektauftrag. Gerade auf einer Seite wird das gern gestrichen - und dann gefragt.
ERGEBNISSE
Vier bis sechs Stichpunkte, jeder ein abnehmbares Ergebnis.
MEILENSTEINE
Die fünf wichtigsten, mit Datum. Der Steckbrief zeigt eine Auswahl, der Projektplan alle.
BETEILIGTE
Organisationseinheiten und Rollen, keine Namen außer Projektleitung und Auftraggeber - der Steckbrief soll über Personalwechsel hinweg gelten.
RISIKEN
Die drei größten, ohne Bewertung und Maßnahmen - die stehen im Risikoregister.